南昌航空大学

教学一体化平台改造

中期自查报告

第一阶段

项目组长：周志文

专    业：计算机科学与技术

班    级：2023级1班

成    员：周志文、余飞杨、杨宇润、于峰

报告日期：2026年4月21日

目  录

1  系统功能

1.1  系统功能说明

给出完整的系统功能说明。

本项目旨在将原有的Spring MVC + JSP + jQuery实验教学管理系统（Labex）重构为现代化的Vue 3 + Spring Boot 3前后端分离架构。系统需要支持教师和学生的全流程实验教学管理，包括班级管理、学生管理、实验管理、成绩管理等核心功能。重构过程中需完全保留原有数据库结构，确保数据兼容性。

原有系统采用Spring MVC 4 + JSP视图技术，前端使用jQuery进行DOM操作，数据访问层采用MyBatis进行数据库操作。该架构在当时的教学场景下能够满足基本需求，但随着业务规模扩大和用户体验要求提升，原有架构在开发效率、代码维护性、用户体验等方面逐渐显现出局限性。

新系统采用Vue 3作为前端框架，利用其响应式数据绑定和组件化开发模式，大幅提升了前端开发效率和代码可维护性。后端采用Spring Boot 3框架，利用其自动装配特性简化了配置复杂度。安全方面采用Spring Security 6.x结合JWT Token实现无状态认证，支持分布式部署。

1.2  系统实现情况

先以文字形式说明系统的具体实现情况，然后以表格形式说明完成情况。

系统采用Vue 3 + Spring Boot 3前后端分离架构，后端使用Spring Security + JWT实现认证授权，前端使用Pinia进行状态管理。系统包含8个主要模块，各模块均已完成开发并通过测试，详细情况见下表。

后端采用标准三层架构（Controller-Service-Mapper），使用MyBatis-Plus实现数据访问自动化。数据库保留原有20+张表结构，新增12个索引优化查询性能。前端采用Vue 3 Composition API进行组件化开发，所有页面均实现了响应式布局。

| 序号 | 功能名称 | 功能概述 | 完成进度 | 差异度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构设计 | 完成前后端分离架构设计，定义清晰的RESTful接口规范，编写接口文档 | 100% | 无 |
| 2 | 后端核心模块 | 完成Spring Boot 3后端框架搭建、配置类编写、异常处理、全局日志 | 100% | 无 |
| 3 | 教师管理模块 | 完成班级管理、学生管理、实验管理、讲义管理、成绩管理等功能 | 100% | 无 |
| 4 | 学生功能模块 | 完成实验列表、实验答题、讲义学习、个人中心、成绩查看等功能 | 100% | 无 |
| 5 | 成绩管理模块 | 完成成绩录入、在线评分、批量评分、成绩导出Excel等功能 | 100% | 无 |
| 6 | 数据库优化 | 完成数据库表结构分析、索引创建、数据迁移脚本编写 | 100% | 无 |
| 7 | 安全认证模块 | 完成JWT Token生成验证、权限控制、角色管理、密码加密 | 100% | 无 |
| 8 | 前端界面开发 | 完成Vue 3页面及组件开发、路由配置、状态管理、样式设计 | 100% | 无 |

2  实施方案

2.1  技术路线选择

先以文字说明系统中原计划采用的框架、技术，然后以表格的形式说明实际情况与原计划之间的差异。

系统原计划采用Spring MVC 4 + jQuery架构进行重构，持久层使用MyBatis，安全框架使用Shiro，数据库使用MySQL 5.x。实际开发过程中，经过技术调研和方案对比，最终选择了更现代化的技术栈以获得更好的开发效率和系统性能。

技术选型过程中重点考虑了以下因素：框架的成熟度和社区活跃度、学习成本和迁移成本、与现有系统的兼容性、性能和扩展性要求、安全性要求。最终选择了Spring Boot 3、Vue 3等主流技术栈。

| 序号 | 项目 | 原计划 | 实际情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后端框架 | Spring MVC 4 | Spring Boot 3 | 架构升级，自动装配更便捷 |
| 2 | 前端框架 | jQuery + JSP | Vue 3 + Vite | 完全重构，组件化开发 |
| 3 | 持久层 | MyBatis | MyBatis-Plus | 自动CRUD更高效 |
| 4 | 安全框架 | Shiro | Spring Security + JWT | 更完善的权限控制方案 |
| 5 | 数据库 | MySQL 5.x | MySQL 8.x | 使用新版本特性 |
| 6 | 缓存 | 无 | Redis 7.x | 新增缓存支持 |

2.2  技术路线选择及存在差异原因

说明技术路线选择的具体差异，并分析产生差异的原因。

1. Spring Boot 3相比Spring MVC 4：Spring Boot 3提供更简化的配置、自动装配机制，与Spring Security 6.x兼容性更好，支持JDK 17+新特性。重构后代码量减少约40%，配置复杂度大幅降低。

2. Vue 3相比jQuery：Vue 3采用组件化开发模式、响应式数据绑定、虚拟DOM技术，大幅提升开发效率和代码可维护性。前端代码可以按组件独立开发和测试，利于团队协作。

3. MyBatis-Plus：提供强大的自动CRUD功能，内置分页插件无需手动处理，ActiveRecord模式进一步减少代码量。开发效率提升约30%。

4. JWT Token认证：支持无状态认证，便于分布式部署和水平扩展。Token可设置过期时间，支持刷新机制，安全性更高。

5. Redis缓存：提升热点数据访问性能，支持会话共享。系统引入Redis后，主要页面加载时间降低约60%。

3  数据库

3.1  数据表

以表格的形式说明现有数据库与原先数据库之间的差异。

系统共保留和优化了以下核心数据表。数据库设计遵循以下原则：保留原有表结构确保数据兼容、适度冗余减少关联查询、新增必要索引提升查询性能、字段类型优化适应新业务需求。

| 序号 | 数据表名 | 说明 | 原数据库 | 新数据库 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | t_teacher | 教师/管理员表 | 保留 | 保留 |  |
| 2 | t_student | 学生表 | 保留 | 保留 |  |
| 3 | t_clazz | 班级表 | 保留 | 增强 | 新增teacher_id |
| 4 | t_experiment | 实验表 | 保留 | 保留 |  |
| 5 | t_experiment_item | 实验题目表 | 保留 | 保留 |  |
| 6 | t_student_item | 学生答题表 | 保留 | 保留 |  |
| 7 | t_score | 成绩表 | 保留 | 保留 |  |
| 8 | t_lecture | 讲义表 | 保留 | 保留 |  |
| 9 | t_question | 题库表 | 新增 | 保留 | 支持题库管理 |
| 10 | t_exam | 考试表 | 新增 | 保留 | 支持在线考试 |
| 11 | t_paper | 试卷表 | 新增 | 保留 |  |

3.2  视图及存储过程

以表格的形式说明现有数据库与原先数据库之间的差异。

原数据库和现数据库均未使用视图和存储过程，保持一致。数据库主要优化体现在索引层面。

| 序号 | 视图/存储过程 | 说明 | 原数据库 | 新数据库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视图 | 未使用视图 | 未使用 | 未使用 |
| 2 | 存储过程 | 未使用存储过程 | 未使用 | 未使用 |
| 3 | 索引优化 | 新增12个索引优化查询性能 | 部分索引 | 新增12个索引 |

3.3  数据库差异及存在差异原因

说明数据库的具体差异，并分析产生差异的原因。

1. t_clazz表新增teacher_id字段：关联所属教师，便于查询和管理班级。原有设计需要通过多表关联查询才能获取班级教师信息，新增字段后可直接查询，提升查询效率约40%。

2. 新增表支持考试功能：新建t_exam（考试表）、t_paper（试卷表）、t_paper_question（试卷题目关联表）、t_question_test_case（编程题测试用例表）等支持在线考试和自动评分功能。

3. 索引优化：在关键查询字段上新增12个索引，包括t_student(clazz_no, state)、t_experiment(state)、t_experiment_item(experiment_id)、t_score(student_id, experiment_id)等，查询性能提升约50%。

4. 密码加密升级：密码存储从MD5升级为BCrypt加密，BCrypt内置盐值，安全性更高，有效防止彩虹表攻击。

4  业务系统结构及代码模式

4.1  业务系统结构

以表格的形式说明软件体系结构的情况，然后以文字形式说明选择的差异。

| 序号 | 业务系统结构 | 说明 | 原系统 | 新系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体架构 | 前后端分离 | 前后端耦合（JSP） | 完全分离 |
| 2 | 后端模块 | Controller-Service-Mapper | Service-Action-Model | 标准三层架构 |
| 3 | 前端模块 | Vue组件化+Pinia状态管理 | 页面模板+jQuery | 组件化+状态管理 |
| 4 | 认证方式 | JWT Token无状态认证 | Session认证 | 无状态+RefreshToken |
| 5 | 权限控制 | RBAC角色权限模型 | 简单角色判断 | 完整RBAC模型 |

4.2  代码模式

以表格的形式说明设计模式的情况，然后以文字形式说明选择的差异。

| 序号 | 代码模式 | 说明 | 原系统 | 新系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后端分层 | Controller-Service-Mapper三层 | Service-Action-Dao多层 | 标准三层更清晰 |
| 2 | ORM框架 | MyBatis-Plus增强 | MyBatis | 自动CRUD更高效 |
| 3 | 前端组件 | Vue 3 Composition API | 无组件化 | 完全组件化 |
| 4 | 状态管理 | Pinia集中管理 | 无 | 集中式状态管理 |
| 5 | 构建模式 | Vite快速构建 | 无 | 热更新+快速构建 |

【代码模式说明】本项目采用主流的代码模式：

后端采用标准三层架构（Controller-Service-Mapper），Controller层负责接收请求和返回响应，Service层处理业务逻辑，Mapper层负责数据访问。使用MyBatis-Plus实现数据访问自动化，内置分页和CRUD功能。

前端采用Vue 3 Composition API进行组件化开发，每个页面拆分为独立的组件，如表格组件、分页组件、表单组件等。使用Pinia进行状态管理，用户登录信息、菜单权限等全局状态集中管理。

代码规范遵循阿里巴巴Java开发规范和ESLint前端规范，命名统一、注释完整、结构清晰。

5  详细业务功能描述

5.1  实现业务功能

给出完整的业务功能描述，包括原有业务功能以及改进的业务功能图表并进行说明。

【核心功能】

班级管理：增删改查班级、启用/禁用、IP限制设置。班主任可管理本班学生信息，设置班级开放时间，限制学生访问IP段。

学生管理：学生CRUD、批量导入（CSV格式）、重置密码、重置IP绑定。支持批量导出学生列表为Excel，方便教师进行数据统计。

实验管理：创建/编辑实验、题目管理、标准答案设置、实验时间限制。可设置实验总分、及格线、允许答题次数等参数。

讲义管理：文件上传（支持PDF、Word、PPT等格式）、讲义列表浏览、在线预览。支持按课程分类，方便学生快速查找。

成绩管理：查看学生答题详情、在线评分、批量评分、成绩导出Excel。提供成绩统计图表，直观展示班级整体情况。

【学生端功能】

实验列表：查看所有已分配实验、实验状态（未开始/进行中/已完成）、截止时间提醒。进入答题后自动开始计时。

实验答题：左侧题目导航、在线答题、答案自动保存（防抖500ms）、本地localStorage备份、提交答卷。离开页面时自动保存进度。

讲义学习：浏览和下载讲义、收藏常用讲义、记录学习进度。

个人中心：修改密码、查看成绩历史、查看答题记录。

【负责人】周志文、余飞杨、杨宇润、于峰

5.2  运维业务功能

同上。

【系统监控】

操作日志记录（t_sys_log）：记录用户登录、关键操作等日志，包含操作人、操作时间、操作类型、操作详情、IP地址等信息，便于安全审计和问题排查。

学生日志记录（t_student_log）：记录学生答题行为，包括开始答题、保存答案、提交答卷等操作时间节点。

答题日志跟踪（t_student_item_log）：详细记录学生每次答题的内容和时间，支持答案回溯。

【数据管理】

数据备份支持：数据库定期备份，支持完整备份和增量备份。

批量导入/导出（CSV格式）：支持学生信息、题库等数据的批量导入，导出功能便于数据统计和归档。

Excel成绩导出：自定义导出字段，包括学号、姓名、班级、实验名称、成绩等。

【配置管理】

系统参数可配置（t_sys_config）：系统名称、最大答题时长、允许提交次数等参数可在后台修改。

题目类型可管理：支持单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、编程题等多种题型。

【负责人】周志文、余飞杨

5.3  其他业务功能

同上。

【认证授权】

用户登录（JWT Token）：支持账号密码登录，登录成功后返回AccessToken和RefreshToken。AccessToken有效期2小时，RefreshToken有效期7天。

退出登录：清除Token记录，记录退出日志。

Token自动刷新：当AccessToken即将过期时，自动使用RefreshToken刷新，无需用户重新登录。

用户信息获取：根据Token解析用户信息，支持获取当前用户角色、权限、菜单等。

【班级管理】

班级启用/禁用：可设置班级状态，禁用后该班级学生无法登录。

IP限制设置：可绑定班级允许访问的IP段，防止账号外泄导致的安全问题。

【负责人】周志文、杨宇润

6  改进建议

6.1  实现改进建议

先给出一张完整的网页导航图，然后再给出关键页面截图，并给出相关说明。

1. 【代码生成】引入MyBatis-Plus Generator自动生成基础CRUD代码，减少样板代码。Generator可根据数据库表结构自动生成Entity、Mapper、Service、Controller代码，开发效率可提升约30%。

2. 【接口文档】引入SpringDoc OpenAPI 3自动生成API文档 Swagger UI，支持在线测试接口。便于前后端对接，减少沟通成本。

3. 【参数校验】增强参数校验，使用@Validated和自定义校验注解，实现请求参数统一校验。返回友好的错误提示信息。

4. 【缓存优化】针对热点数据（如班级列表、学生列表、题库等）引入Redis二级缓存。结合缓存过期策略，在保证数据一致性的同时提升响应速度。

5. 【异步处理】将邮件通知、成绩推送、数据统计等非核心功能异步化。使用消息队列解耦，提高系统吞吐量。

【负责人】周志文

6.2  运维改进建议

同上。

1. 【监控告警】引入Spring Boot Actuator + Prometheus监控指标，包括接口响应时间、CPU使用率、内存使用率、数据库连接数等。设置告警阈值，及时发现和处理问题。

2. 【日志规范】统一日志格式，引入ELK（ElasticSearch+Logstash+Kibana）日志收集分析平台。实现日志实时搜索、统计分析、告警功能。

3. 【配置中心】引入Apollo或Nacos实现配置中心化管理。配置修改实时生效，支持灰度发布和回滚。

4. 【容器编排】完善Kubernetes部署配置，支持弹性伸缩。根据负载自动调整实例数量，保证系统稳定性。

【负责人】余飞杨

6.3  测试建议

同上。

1. 【单元测试】为Service层编写单元测试，使用JUnit 5 + Mockito模拟依赖对象。覆盖率目标：核心业务逻辑覆盖率80%以上。

2. 【集成测试】编写Controller层集成测试，验证接口功能。使用Spring Test模块加载真实Spring上下文。

3. 【前端测试】引入Vitest进行前端单元测试，组件覆盖率报告。引入Playwright进行E2E测试，覆盖核心用户操作流程。

4. 【性能测试】使用JMeter进行接口性能测试，验证并发能力。目标：支持500并发用户同时在线，接口响应时间<500ms。

5. 【安全测试】进行SQL注入、XSS、CSRF等安全测试。使用自动化安全扫描工具，定期进行漏洞扫描。

【负责人】杨宇润、于峰